Afbeelding met logo

Automatisch gegenereerde beschrijving

Klantendienst 078 35 35 99  
Defectennummer 078 35 35 88  
www.farys.be

# Wegen- en rioleringswerken Halewijnstationstraat en omgeving

###### Infobrief: heropstart werken fase 2

Beste bewoner

In april 2024 gingen de wegen- en rioleringswerken in de Halewijnstationstraat en omgeving van start.

#### Halewijn- en Halewijnstationstraat

Een deel van de **Halewijnstraat (fase 1 van de werken)** kreeg ondertussen een onderlaag in asfalt en nieuwe opritten. De bermen kregen een laag steenslag, met het oog op het werftransport en in afwachting van de definitieve aanleg op het einde van het volledige project.

In het andere deel van de **Halewijnstraat (fase 3 van de werken)** werd de riolering geplaatst. Daarnaast is ook de aanleg van de fundering van de rijweg gestart.

In de **Halewijnstationstraat fase** **4** (tussen huisnummer 1 (spoorweg) tot en met het kruispunt met de Halewijnstraat) werd de riolering net aangelegd. De voorbereidende werken voor de fietspaden zijn ook al gestart. De aannemer voorziet tegen het kerstverlof minderhindersteenslag in deze zone, zodat de toegankelijkheid voor de bewoners verzekerd is.

Na het kerstverlof zal in fase 3 en fase 4 verder gewerkt worden aan de bovenbouw met de aanleg van de fietspaden, een onderlaag in asfalt voor de rijweg en nieuwe opritten.

#### Adolf Lootensstraat

De aannemer start in de week van 13 januari 2025 de riolerings- en wegeniswerken in de Adolf Lootensstraat (tussen de Halewijnstationstraat en de Adolf Lootensstraat 22). De werken duren ongeveer tot eind maart 2025, behoudens onvoorziene werf- of weersomstandigheden.

#### Bereikbaarheid

* Voetgangers behouden hun doorgang tijdens de werken.
* Soms zijn de opritten tijdens de werken niet toegankelijk. De aannemer verwittigt je tijdig.
* Wij vragen iedereen met aandrang om de signalisatie ter plaatse te volgen.
* De aannemer zorgt ervoor dat alle opritten tijdens het kerstverlof bereikbaar zijn. Rij de werfzone met aangepaste snelheid en de nodige voorzichtigheid binnen.

#### Huisvuilophaling

Plaats het vuilnis op de normale dag van ophaling vóór 7 uur ’s morgens buiten. Tijdens het kerstverlof zal de werfzone toegankelijk zijn voor IVAGO.

#### Communicatie

#### Buurtvertegenwoordiger

Tijdens de werken krijg je geregeld bewonersbrieven met praktische informatie. Ben je geïnteresseerd in de werken en wil je helpen om de buren op de hoogte te houden? Stuur dan een e-mail naar Marijke De Roock (marijke.deroock@farys.be).

Wij verwelkomen graag 1 vertegenwoordiger voor de buurt op onze werfvergaderingen. De werfvergaderingen vinden plaats op dinsdagvoormiddag

om 9 uur.

#### Whatsappgroep voor buurtbewoners

De aannemer heeft voor snelle communicatie een whatsappgroep voor buurtbewoners. Ben je nog geen lid van deze whatsappgroep maar wil je dat wel graag worden?

Dat kan via deze QR-code:

#### Website

Algemene informatie over deze werken kan je nalezen op: stad.gent/nl/plannen-en-projecten/project-halewijnstationstraat-en-omgeving.

#### Minder hinder

Tijdens de werken probeert de aannemer de hinder voor de buurt zoveel mogelijk te beperken. Alle hinder vermijden, is helaas onmogelijk. Hopelijk mogen we ook op jouw begrip rekenen.

De hulpdiensten zijn op de hoogte van de wegen- en rioleringswerken. De aannemer en bevoegde projectleiders stemmen elke fase grondig met hen af.

Bijlage: Tips voor een **veilige werfomgeving**.

Alvast bedankt voor je begrip.

Marleen Porto-Carrero Mieke Hullebroeck de schepen van  
algemeen directeur algemeen directeur Mobiliteit, Openbare Werken  
Farys Stad Gent en Stedenbouw  
 Stad Gent